КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ»

ПРОЕКТ

Открытое креативное молодежное пространство

2017

г. Комсомольск-на-Амуре

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

| 1.1. | Городской округ/муниципальный район | Хабаровский край, Городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Наименование организации | Комсомольская-на-Амуре городская общественная организация «Поддержка и развитие молодежных инициатив» (сокращенное название КнА ГОО «ПИРМИ») |
| 1.3. | Полное название проекта (программы) | Открытое креативное молодежное пространство «Точка притяжения» |
| 1.4. | Краткая аннотация (цель, задачи, результаты) | Проект «Точка притяжения» направлен на создание креативного молодежного пространства для занятий спортом и активного досуга молодежи через благоустройство территории МОУ ДО «ЦВР «Юность», что решит проблему пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциального поведения среди молодежи г. Комсомольска-на-Амуре. Многофункциональность территории позволит использовать его круглый год. «Точкой притяжения» должны стать: - бесплатный доступ к WI-FI; - спортивная зона (футбольное поле, волейбольное поле, настольный теннис, уличные тренажеры), - зона творчества (селфи зона, мастер-классы, скульптурные инсталяции) - зона отдыха (скамейки для отдыха, скамейка Примерения, ландшафная клумба). В рамках развития проекта «Точка Притяжения» планируется проведение тематических дней недели: «ОБРАЗовательный вторник», «ПРИТягательная среда», «ТОЧНый четверг», «ДАНСпятница», «АКТИВная суббота». |

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

| Информация об организации |
| --- |
| 2.1.1. | Фамилия, имя, отчетство руководителя организации | Магзюмова Анжелики Львовна |
| 2.1.2. | Фамилия, имя, отчетство, адрес электронной почты, телефон, факс исполнителя проекта | Магзюмова Анжелика Львовна, angelina_lika@bk.ru Тел. раб. 8(4217) 59-56-58, факс 8(4217) 59-52-58 Тел. сот.: 8-914-1766112 |
| 2.1.3. | Банковские реквизиты организации | ИНН 2703094609 КПП 270301001 ОГРН 1172724019401 р/с 40703810646500000004 в Дальневосточном филиале ПАО РОСБАНК кор./сч 30101810300000000871 БИК 040507871 |
| Проект (программа) |
| 2.2.1. | Цель проекта | Развитие территории МОУ ДО «ЦВР «Юность» для организации круглогодичного, полноценного досуга, занятий спортом, творчеством и общения молодежи г. Комсомольска-на-Амуре. |
| 2.2.2. | Задачи проекта | Задачи: привлечь общественное внимание в рамках проекта и руководящих структур к вопросам поддержки и развития молодёжного спорта и творчества; привлечь спонсорскую помощь для организации деятельности проекта различного уровня для решения задач и достижения цели; обеспечить материально-техническую базу для благоустройства многофункциональной молодежной территории; установить конструкции на на территории Центра «Юность»; создать условия для привлечения молодежи к регулярным посещениям молодежных зон на территории Центра «Юность» путем проведения открытия креативного молодежного пространства «Точка притяжения», тематических дней недели: «ОБРАЗовательный вторник», «ПРИТягательная среда», «ТОЧНый четверг», «ДАНСпятница», «АКТИВная суббота». |
| 2.2.3. | Актуальность проекта | Актуальность проекта обусловлена тем, что существующие в городе парки в большей степени ориентированы на детей, а парков отдыха для молодежи нет. Центр «Юность – это молодёжный центр, единственное место досуга в Привокзальном микрорайоне с повышенной криминогенной ситуацией. Идея превратить пустующую зелёную зону территории Центра «Юность», размером 1 гектар, в креативное молодежное пространство с функциональными зонами, возникла давно. На территории уже расположены: поле для мини-футбола, для волейбола, агитплощадка с местами для зрителей, рассчитанных на 100 человек, несколько скамеек для отдыха, круглая клумба в центре территории. Но этого недостаточно для организации и проведения разноплановых мероприятий, создания комфортного и функционального пространства, которое может стать местом притяжения молодежи. При разработке проекта были учтены пожелания представителей молодежи. В частности, речь шла о зонировании территории: спортивная зона, зона отдыха, зона творчества. Наличие таких точек притяжения – это площадки для проведения тематических дней недели: «ОБРАЗовательный вторник», «ПРИТягательная среда», «ТОЧНый четверг», «ДАНСпятница», «АКТИВная суббота». «Конечно, наш проект больше интересен молодежи, хотя мы не делаем ограничения по возрасту и ждем у себя всех желающих! Но основная наша идея, чтобы в центре буквально каждый день происходило что-то новое, интересное - всегда была «движуха», а иначе, и заводиться не стоило! |
| 2.2.4. | Целевая аудитория | Молодежь г. Комсомольска-на-Амуре |
| 2.2.5. | География проекта | г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край |
| 2.2.6. | Привлеченные к реализации проекта партнеры, спонсоры | Партнеры проекта: - Региональное отделение партии «Единая Россия»; - АНО популяризации Хабаровского края и просвещения населения «Планета Тайга»; - МОУ ДО «ЦВР «Юность»; - АНО «Школа танцев»; - Фитнес-клуб «Атмосфера»; - Фитнес клуб «Небо»; - Фитнес-клуб «Персона»; - КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум им. Героя Советского Союза В.В.Орехова»; - «Центр молодежных инициатив» (КГАУ «Дом молодежи»); - Магазин «Зеленый зонтик»; - «Русское радио»; - «ДВХАБ.РУ», «Онлайн.комсомольск»; - городское телевидение «ТНТ». Спонсоры проекта: - Магазин «Зеленый зонтик»; - Кинотеатр «Факел», «Красный»; - «Додо пицца»; - «Унимарт»; - Группа компаний «Бизнес-кластер»; - Торговый дом «Айсберг»; - Сеть магазинов «Сушишоп»; - Art Shop, магазин материалов для творчества и граффити ; - Магазин «Планета»; - Магазин «Алмила» |
| 2.2.7. | Волонтеры и добровольцы, привлеченные к реализации проекта. | - Волонтерский отряд «Благо» - 15 чел. - Добровольцы из числа молодежной организации «Юность» - 30 чел. - Молодежь города, партнеры (работа на тематических площадках) – 12 чел. |

2.2.8.  График (рабочий план) осуществления проекта

| № п/п | Основные этапы и мероприятия | Срок реализации | Место реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап - Организационный |  |
| 1. | Формирование инициативной команды проекта (партнеры, волонтеры, добровольцы и т.д.) | Июль 2017 | Г. Комсомольск-на-Амуре | Руководитель и исполнитель проекта |
| 2. | Организационный сбор заинтересованных сторон в реализации данного проекта (партнеры, волонтеры, спонсоры) | Август 2017 | МОУ ДО «ЦВР «Юность» | Руководитель и исполнитель проекта |
| 3. | Подготовка и утверждение плана работ по строительству функциональных зон для отдыха и активного досуга. Утверждение эскиза территории, фасада здания | Август 2017 | МОУ ДО «ЦВР «Юность» | Руководитель и исполнитель проекта, команда проекта, молодежь г. Комсомольска-на-Амуре |
| 4. | Работа со спонсорами и партнёрами по финансированию проекта | Сентябрь-октябрь 2017 | МОУ ДО «ЦВР «Юность» | Руководитель и исполнитель проекта |
| 5. | Заказ оборудования (уличные тренажеры, лавочки, трибуна, стол для настольного тенниса, скульптурные инсталяции, баннеры для фотозоны, стена для граффити) | Ноябрь-декабрь 2017 | г. Владивосток | Руководитель и исполнитель проекта |
| 6. | Демонтаж старых металлических конструкций | Октябрь-ноябрь 2017 | МОУ ДО «ЦВР «Юность» | Руководитель и исполнитель проекта |
| 7. | Закупка мраморной крошки для декорирования центральной клумбы | Декабрь 2017 | г. Хабаровск | Руководитель и исполнитель проекта |
| 8. | Заказ и установка оборудования для WI-FI | Март-апрель 2018 | МОУ ДО «ЦВР «Юность» | Исполнители проекта |
| 9. | Создания сообщества «Молодежное пространство «Точка притяжения»» на популярных интернет площадках «Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook», «Twitter» и мессенджерах «WhatsApp», «Telegram», «Viber» | С марта 2018 | Г. Комсомольск-на-Амуре | Исполнители проекта |
| 2 этап – Основной |  |
| 10. | Установка оборудования на функциональных зонах согласно эскизу территории: |  |
| 11. | Установка уличных тренажеров | Апрель-август 2018 | Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность» | Волонтеры, спонсоры |
| 12. | Установка стола для настольного тенниса | Апрель-август 2018 | Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность» | Волонтеры, спонсоры |
| 13. | Установка «Скамьи примерения» | Апрель-август 2018 | Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность» | Волонтеры, спонсоры |
| 14. | Установка урн (4 шт.) | Апрель-август 2018 | Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность» | Волонтеры, спонсоры |
| 15. | Установка скульптурной инсталяции «Я люблю Юность», баннер для фотозоны, инсталяции «Мостик», «Мельница» | Апрель-август 2018 | Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность» | Волонтеры, спонсоры |
| 16. | Установка трибуны (деревянной) | Август-сентябрь 2018 | Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность» | Волонтеры, спонсоры |
| 17. | Установка качели-лавки с навесом | Август-сентябрь 2018 | Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность» | Волонтеры, спонсоры |
| 18. | Установка бетонных конструкций «Стена граффити» | Май-август 2018 | Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность» | Волонтеры, спонсоры |
|  | Оформление клумбы: |  |
| 19. | Установка скульптуры «Сердце» в центре клумбы» | Май 2018 | Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность» | Волонтеры, спонсоры |
| 20. | Засыпка гальки декоративной | Май-июнь 2018 | Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность» | Волонтеры, спонсоры |
| 21. | Высадка цветов | Июнь 2018 | Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность» | Волонтеры, спонсоры |
| 22. | Оформление фасада здания | май-август 2018 | Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность» | Волонтеры, спонсоры |
| 23. | Закупка музыкальной аппаратуры (вариант для эксплуатации в уличных условиях) | Август 2018 | г. Комсомольск-на-Амуре | Руководитель и исполнитель проекта |
| 24. | Размещение рекламы на ТВ – размещение рекламных объявлений на каналах (ГТРК, «ТНТ») | Июнь-октябрь 2018г. | г. Комсомольск-на-Амуре | Руководитель и исполнитель проекта |
| 25. | Изготовление видеоролика социальной рекламы - прокат роликов социальной рекламы на цифровых панелях (широкоформатных экранах города) | Июнь-октябрь 2018г. | г. Комсомольск-на-Амуре | Руководитель и исполнитель проекта |
| 3 этап - Заключительный |  |
| 26. | Работа со СМИ города по информированию | Сентябрь 2018 | г. Комсомольск-на-Амуре | Руководитель и исполнитель проекта |
| 27. | Проведение мероприятия «Точка притяжения открыта», посвящённого открытию молодежного пространства для отдыха и активного досуга «Точка Притяжения» | Октябрь 2018 | Территория МОУ ДО «ЦВР «Юность» | Волонтеры, партнеры, спонсоры |
| 28. | Проведение итогов проекта, награждение с приглашением спонсоров, всех руководителей предприятий, оказавших помощь в создании площадок | Октябрь 2018 | МОУ ДО «ЦВР «Юность» | Руководитель и исполнитель проекта |
| 29. | Организация и проведение тематических дней недели: «ОБРАЗовательный вторник», «ПРИТягательная среда», «ТОЧНый четверг», «ДАНСпятница», «АКТИВная суббота». | 1 раз месяц С октября 2018 (в течение всего периода деятельности) | МОУ ДО «ЦВР «Юность» | Руководитель и исполнитель проекта, Партнеры, волонтеры, добровольцы, спонсоры |

2.2.9. Краткое описание проекта

Благоустройство общественного пространства с целью свободного времяпровождения уже многие годы является актуальной для молодежи города. Особенно для молодежи Привокзального микрорайона.

Центр «Юность – молодёжный центр, задачей которого является реализация основных направлений политики города и края.  Центр «Юность» имеет большой опыт в организации досуговой деятельности молодёжи. Неоднократно его коллектив реализовывал социальные проекты в данном направлении. На сегодняшний день встала проблема поиска новых форм досуга и организации зон отдыха для молодежи, отвечающих современным требованиям.

Центр «Юность» имеет прилегающую территорию размером 1 гектар, на которой расположены поле для мини-футбола, для волейбола, агитплощадка с местами для зрителей, рассчитанных на 100 человек, зелёная зона, скамейки для отдыха, круглая клумба. Но этого недостаточно для организации  полноценного и разнообразного досуга, проведения разноплановых мероприятий, создания комфортного и функционального пространства, которое может стать местом притяжения молодежи.   Поэтому  требуется дооборудование,  совершенствование уже имеющихся зон и организация дополнительных зон для посетителей.

Наш проект имеет свою особенность, - функциональное зонирование (зону активного отдыха и спорта).  Многофункциональность территории позволит использовать его круглый год.

«Точкой притяжения» должны стать.

- бесплатный WI-FI доступ;

- спортивная зона (футбольное поле, волейбольное поле, настольный теннис, уличные тренажеры),

- зона творчества (селфи зона, мастер-классы, скульптурные инсталяции)

- зона отдыха (скамейки для отдыха, скамейка Примерения, ландшафная клумба).

Т.к. проект предполагает привлечение большого числа молодежи, то имеется необходимость установки дополнительных урн для мусора.

Безопасность планируется обеспечить имеющейся в Центре «Юность» системой видеонаблюдения по всей территории.

На реализацию этого проекта требуются большие финансовые, материальные и трудовые ресурсы, поэтому благоустройство территории планируется осуществить в три этапа:

1 этап. Организационный. (октябрь2017-март 2018 ) – включает в себя привлечение добровольцев (волонтеров), поиск партнеров, финансовых и материальных ресурсов, приобретение оборудования, строительных материалов, установка оборудования для  WI-FI доступа.

2 этап. Основной. (апрель-август 2018) – строительство основных объектов территории:

- установка фотозоны, скульптурной инсталяции, урн, уличных тренажеров, стены для граффити), озеленение территории (оформление клумбы), офформление фасада здания в стиле граффити.

Скамья «Примерения»                                   «Качели-скамейка»

Фотозоны

Трибуна                                                    Скульптурные инсталяции

Скамейки

МАФ «Я люблю Юность»                          МАФ «Сердце»

Уличные тренажеры

| Уличный тренажер шаговый | Уличный тренажер разведение ног «Маятник» | Уличный тренажер «Жим от груди |
| --- | --- | --- |

| Уличный тренажер «Степ+вело» | Уличный тренажер «Лыжник сдвоенный» |
| --- | --- |

Всепогодный стол для настольного тенниса

3 этап. Заключительный (октябрь 2018 год) – Работа со СМИ, информирование населения, организация и проведения торжественного открытия Открытое молодежного пространства  «Точка притяжения». Отчет по проекту.

В рамках дальнейшего развития проекта «Точка Притяжения» планируется проведение тематических дней недели (1 раз в месяц): «ОБРАЗовательный вторник», «ПРИТягательная среда», «ТОЧНый четверг», «ДАНСпятница», «АКТИВная суббота», проведение фестивалей граффити и арт-искусства.

2.2.10. Ожидаемые результаты.

Количественные показатели:

1.  Будет создана инициативная группа (добровольцев) молодежи в количестве не менее 10 человек;

3. Наличие многофункциональных зон (спортивная, творческая, отдыха, WI-FI) с бесплатным доступом;

4. В октябре 2018г. будет организовано и проведено мероприятие «Открытие молодежного пространства «Точка притяжения», к участию в котором планируется привлечь около 1000 чел.

5. Ежемесячно, для повышения привлекательности и престижа «Точки притяжения», будут проводиться тематические дни недели, в течение года будет проведено 12 культурно-массовых мероприятий, 12 мастер-классов, привлечено более 1000 участников в месяц;

Качественные показатели:

- Организована социально-значимая общественная деятельность молодёжи;

- Организован процесс совместного полезного времяпрепровождения молодежи;

- Получат возможность свободного доступа к местам отдыха и активного досуга дети и молодежь, жители жилмассива, города, в том числе из малообеспеченных семей;

- Активное участие в создании и благоустройстве площадки повысят общий уровень культуры молодёжи и их уровень ответственности за сохранение общественной собственности.

- Увеличение числа молодежи, занимающихся спортом, творческим делом.

- Уменьшение правонарушений и преступлений в Привокзальном микрорайоне.

2.2.1. Критерии оценки ожидаемых результатов.

| Критерии | Показатели | Матералы отчетности |
| --- | --- | --- |
| 1. Повышение внимания общественности и руководящих структур к вопросам поддержки и развития молодёжного спорта и творчества | 1. Сопровождение проекта волонтерами и добровольцами. 2. Участие в реализации проекта общественных деятелей, руководителей предприятий малого и среднего бизнеса и представителей администрации | 1. Публикации 2. Отчеты в СМИ 3. Наличие отзывов 4. Благодарности |
| 2. Спонсирование деятельности проекта для решения задач и достижения цели | Осуществление софинансирования за счет привлеченных спонсорских средств. Наличие организаций-партнеров при проведении мероприятий | Финансовая документация |
| 3. Наличие материально-технической базы для благоустройства многофункциональной молодежной территории | Выполнение пунктов плана мероприятий проекта (согласно смете) | Финансовая документация Фотоотчеты |
| 4. Наличие конструкций и объектов зон разной направленности на территории Центра «Юность» | 1. Соответствие дизайн-проекту молодежного пространства «Точка притяжения» | 1. Фотоотчеты |
| 5. Созданы условия для привлечения молодежи к регулярным посещениям молодежных зон на территории Центра «Юность» | 1. Активное участие в тематических мероприятиях на территории Центра «Юность». 2. Самостоятельное посещение молодежью площадок пространства «Точка притяжения». | 1. Освещение в СМИ 2. Фотоотчеты 3. Отзывы |
| 6. Система работы по профилактике правонарушений в рамках реализации проекта | 1. Снижение асоциального поведения. 2. Отсутствие конфликтных ситуаций. | 1. Освещение в СМИ 2. Фотоотчеты 3. Отзывы |
| 7. Популяризация здорового образа жизни среди молодежи | 1. Активное участие в мероприятиях по ЗОЖ, спортивной направленности. 2. Самостоятельное посещение молодежью спортивных объектов пространства «Точка притяжения». | 1. Освещение в СМИ 2. Фотоотчеты 3. Отзывы |

Смета проекта

«Открытое креативное молодежное пространство

«Точка притяжения»:

| № п/п | Наименование мероприятия | Имеющиеся средства (руб.) | Запрашиваемые средства (руб.) | Всего по меро-приятию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оплата труда | прямые расходы | Всего | оплата труда | прямые расходы | всего |  |
|  | Демонтаж старых металических конструкций | 6000 | - | 6000 | - | - | - | 6000 |
|  | Закупка и установка аппаратуры для WI-FI доступа | - | - | - |  | 55000 | 55000 | 55000 |
|  | Оплата работы бухгалтера проекта | - | - | - | 12000 | - | 12000 | 12000 |
|  | Прокат роликов социальной рекламы на цифровых панелях (широкоформатных экранах города) | - | 3000 | 3000 | - | - | - | 3000 |
| Установка спортивной зоны |
|  | Стол настольный всепогодный (1 шт.) + доставка | - | 23000 | 23000 | - | - | - | 23000 |
|  | Ракетка теннисная (4 шт.) | - | 4000 | 4000 | - | - | - | 4000 |
|  | Мяч теннисный (100 шт) | - | 3000 | 3000 | - | - | - | 3000 |
|  | Приобретение и установка уличного тренажера «Шаговый» (1 шт.) | 3000 | 20000 | 23000 | - | - | - | 23000 |
|  | Приобретение и установка уличного тренажера «Маятник – разведение ног» (1 шт.) | 3000 | 18000 | 21000 | - | - | - | 21000 |
|  | Приобретение и установка уличного тренажера «Жим от груди» (1 шт.) | 3000 | 20000 | 23000 | - | - | - | 23000 |
|  | Приобретение и установка уличного тренажера «Степ+вело» (1 шт.) | 3000 | 30000 | 33000 | - | - | - | 33000 |
|  | Установка трибун (2 шт) | 1000 | 8000 | 9000 | - | - | - | 9000 |
| Оформление творческой зоны |
|  | Баннер для селфи | - | 5000 | 5000 | - | - | - | 5000 |
|  | МАФ «Я люблю Юность» (1 шт.) | - | - | - | 1000 | 15000 | 16000 | 16000 |
|  | «Скамейка примерения» | 1000 | 4000 | 5000 | - | - | - | 5000 |
|  | Качеля-скамейка | 1000 | - | - |  | 19000 | 19000 | 20000 |
|  | Заказ и установка стены для граффити трехсекционной | 5000 | - | - | - | 50000 | 50000 | 55000 |
|  | МАФ «Сердце» | 1000 | - | - | - | 10000 | 10000 | 11000 |
|  | МАФ «Мостик» | 1000 |  |  |  | 10000 | 10000 | 11000 |
| Оформление клумбы |
|  | Закупка белого отсева для клумбы и оформление (Мраморная крошка фр 5-10мм) | 2000 | 1500 | 3500 | - | - | - | 3500 |
|  | Закупка рассады и высадка цветов | 1000 | 3000 | 4000 | - |  | - | 4000 |
|  | Урны (4 шт) | 1000 | 6000 | 7000 | - |  | - | 7000 |
|  | Оплата работы по оформлению фасада в стиле цветового граффити (приобретение краски) |  | 5000 | 5000 | 10000 | - | 10000 | 15000 |
| Проведение мероприятий |
| 1. | Аппаратура музыкальная (уличный вариант) | - | - | - | - | 150000 | 150000 | 150000 |
| 2. | Наградной материал (грамоты, благодарности, кубки и т.д.) | - | 50000 | 50000 | - | - | - | 50000 |
|  | Всего: |  |  | Имеющиеся средства 227500 |  |  | Запрашиваемые средства 332000 | Общая сумма проекта 559500 |